四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

“智慧云仓”党建氛围打造项目

比 选 文 件

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

2026年4月

总 目 录

第一章 比选公告	3

第二章 比选申请人须知	7

第三章 评审办法	17

第四章 合同条款及格式	28

第五章 制作清单	38

第六章 比选申请文件格式	55

- 比选公告

## 一、比选条件

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司“智慧云仓”党建氛围打造项目（以下简称“本项目”），已由四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司（以下简称“二分公司”）批准实施，资金来源为企业自有资金。项目已具备比选条件，由二分公司作为本项目比选人（以下简称“比选人”），对本项目进行公开比选。现公告如下：

## 二、比选项目及内容

（一）项目概况

为深入贯彻落实新时代党的建设总要求，积极探索党建工作与主业深度融合的新路径、新载体，切实将党的政治优势、组织优势转化为推动公司高质量发展的强大动力，结合实际情况，围绕“智慧云仓”的核心功能与空间布局，系统化、立体化构建党建宣传、教育、活动阵地。

## （二）服务内容

本项目拟对二分公司成仁高速协调处外观及“智慧云仓”整体进行党建氛围打造，具体服务范围包括完成相关设计（涵盖标识标牌、导视牌、宣传栏、展板等实际应用载体），完成上述区域内各类标识的标准化制作与安装服务（具体内容详见比选文件第五章《制作清单》），且需确保所用材料符合相关国家标准、安全合规且经久耐用，其中楼顶标志抗风等级≥10级（含），同时需严格遵循相关规范要求，其余技术与管理要求详见合同附件。

## （三）标段划分

本次比选项目不划分标段

- （四）计划工期

签订合同之日起90日内。

## 三、比选申请人的资格要求

（一）申请人的资格要求

具备独立法人资格、持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行出具）。

- （二）业绩要求

- 比选申请人近2年内（自2024年1月1日起,以合同签订时间为准）承担1个及以上企事业单位广告制作安装服务等类似业绩，业绩金额要求在10万元以上，需提供有效的合同业绩证明材料。

- 注：①业绩证明包括但不限于单个合同，业绩证明须反映资格审查条件，其中合同协议书中业绩若不能评审资格审查内容的，可加附经委托人盖单位公章确认的证明材料；②资料应提供合同扫描件，合同扫描件应能体现相关合同签订时间、合同范围、合同签署页等内容，并加盖比选申请人公章。若未出具证明材料或证明材料不全或所要求的信息描述不清晰的，该业绩不予认定。

（三）本项目不接受联合体比选申请，严禁转包和违法分包。

（四）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位，不得参加比选。比选申请人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。否则相关比选申请均无效。

（五）信誉要求

1.比选申请人对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中列为失信被执行人的比选申请人，不得参加本次比选。（比选申请人须提供查询结果截图）。

2.比选申请人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单（比选申请人须提供比选截止日前查询结果截图）。

3.在2024年1月1日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（比选申请人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

（六）人员要求

项目负责人：1名，需同时满足以下要求：

1.提供比选截止日前连续在比选申请单位6个月社保缴纳证明；

2.2024年1月1日至今至少1项在企事业单位的广告制作安装服务项目中担任项目负责人或项目经理职务的业绩。

## 四、评审办法

本次比选采用资格后审，单信封形式，评标方法采用综合评分法。

## 五、比选文件的获取与递交

## （一）比选文件的获取

## 1.凡有意参加比选的比选申请人，请于2026年4月20日至2026年4月25日登录四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司（http://www.sccrgs.com/）自行查阅与下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

## 2.比选申请人应在比选期间适时关注上述网站，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系，逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。

（二）比选申请文件的递交及相关事宜

1.比选申请文件送交的时间为2026年4月27日上午9：00 ～ 9：30 时(北京时间，下同)，比选申请文件递交的截止时间为2026年4月27日上午9：30时（北京时间，下同），比选申请人应将按要求密封完好的比选申请文件当面送达比选人指定地点：崇州市崇阳大道1456号二楼党员活动室。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开比选，比选申请人应派代表出席并签到。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

六、现场踏勘及比选申请预备会

现场踏勘：本项目不组织现场踏勘。

比选申请预备会议：比选人不召开比选申请预备会。

七、发布公告的媒体

本次比选公告在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司（http://www.sccrgs.com/）网站上发布。

八、评审结果公示

比选人在收到评审报告之日起3个工作日内将评审委员会推荐的中选候选人名单在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司（http://www.sccrgs.com/）网站上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评审结果有异议，应当在中选候选人公示期间提出，公示截止日后不再接受投诉。

## 九、联系方式

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

地址：崇州市崇阳大道1456号

电    话：028-82251950

联 系 人：付女士

四川成渝高速公路股份有限公司

公路运营管理二分公司

2026年 月  日

4

- 比选申请人须知

比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司 |
| 2 | 项目名称 | 四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司“智慧云仓”党建氛围打造项目 |
| 3 | 项目地点 | 具体地点详见制作清单 |
| 4 | 服务内容 | 本次比选范围及内容见比选公告 |
| 5 | 资金来源 | 企业自有资金 |
| 6 | 计划工期 | 合同工期为合同签订之日起90日（具体日期以合同签订日期为准）内,缺陷责任期为通过验收之日起计算12个月 |
| 7 | 质量要求 | 质量合格，由比选人实时进行交（竣）工验收。 |
| 8 | 比选申请人资格条件、业绩、能力信誉、人员等要求 | 见比选公告 |
| 9 | 比选文件的组成 | 比选公告、比选申请人须知、评审办法、合同条款及格式、制作清单、比选申请文件格式及补遗书（如有） |
| 10 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 时间：见比选申请人须知 |
|  |  | 形式：不要求比选申请人向比选人发出确认函 |
| 11 | 比选申请文件密封的形式 | 单信封 |
| 12 | 比选申请文件的组成 | 比选申请文件应包括下列内容： (1)比选申请函 (2)报价清单（含清单及汇总表） (3)法定代表人身份证明或授权委托书 (4)比选申请人基本情况表 (5)近年承担的业绩情况表 (6)技术建议书 (7)其他资料（如有） |
| 13 | 增值税税金的计算方法 | 比选申请报价为含税价，增值税税金按国家规定计税方法计算 |
| 14 | 工程量清单的填写方式 | □比选申请人按照比选人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 比选申请人按照比选人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 15 | 报价方式 | 比例，本次比选申请以报比例的方式进行报价，且不能高于比选人公布的比选申请最高限价 总价 |
| 16 | 是否接受调价函 | 不接受调价函 |
| 17 | 比选申请有效期 | 自比选申请人提交比选申请文件截止之日起计算90日 |
| 18 | 比选申请保证金 | / |
| 19 | 是否允许递交备选比选申请方案 | 不允许递交备选比选申请方案 |
| 20 | 签字或盖章要求 | （1）法定代表人或授权的代理人必须在比选申请文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （2）比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位章（法定名称），不得使用专用印章，单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （3）比选申请文件格式中对应内容在提交的比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 21 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件份数：正本 1 份，副本 1 份。比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 22 | 比选申请文件的密封要求 | 比选文件申请文件（正本、副本）统一密封包装在封套中。封套封口处须加贴密封条或加盖密封章。 |
| 23 | 比选申请文件要求 | 1.比选申请文件份数：正本、副本各1份。 2.比选申请文件装订要求：胶装，并有“正本”“副本”字样标记，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时投标申请文件应逐页连续编码，否则，对于比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果，比选人不承担任何责任。 3.比选申请文件密封封套格式如下: （项目名称） 比选申请文件 比选申请人名称：单位全称（盖单位章） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 24 | 递交比选申请文件地点 | 崇州市崇阳大道1456号2楼会议室 |
| 25 | 是否退还比选申请文件 | 不退还。但比选申请人不足3家的，不予开标，比选申请文件原封退还比选申请人。 |
| 26 | 推荐中选候选人的人数 | 推荐的中选候选人数：1～3名 评选委员会对通过评审的比选申请人，按照评审得分由高到低的顺序推荐1～3名中选候选人（若不足3名，则取相应数量）。 |
| 27 | 比选申请最高限价 | 比选申请最高限价：37.57万元 比选申请最高限价为比选申请人报价的控制上限，比选申请报价超过比选申请最高限价的，其比选申请将被否决。 |
| 28 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 |
| 29 | 评标方法 | 本次比选采用资格后审，单信封形式，评标方法采用综合评分法。 |
| 30 | 评选公示结果 | 四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司网站（http://www.sccrgs.com/）公示3个工作日，以接受监督。 |
| 31 | 履约保证金 | 不要求中选人提交履约保证金 |
| 32 | 签订合同 | 中选人公示期满，如果参与本项目的比选申请人对本项目评审结果无异议，由比选人向第一中选候选人发出中选通知书。在中选通知书发出之日起30日内按中选人比选申请报价签订合同协议书，同时签订安全生产合同。合同文件的制作及费用由中选人负责。合同文件的份数根据需要由比选人与中选人协商确定。在合同协议书签订之前，比选申请文件和中选通知书将约束双方。 |
| 34 | 重新比选 | 出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选： （1）比选申请截止时间止，递交比选申请文件少于3个的； （2）经评审委员会评审后否决全部报价的； （3）评审委员会推荐的中选候选人均未能与比选人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 35 | 比选申请人不得存在的其他关联情形 | （1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性； （3）与本项目的其他比选申请人同为一个单位负责人； 单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 （4）与本项目的其他比选申请人存在控股、管理关系； 控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 （5）为本项目的代建人； （6）为本项目的比选代理机构； （7）与本项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人； （8）与本项目的代建人或比选代理机构存在控股或参股关系； （9）与本项目对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或其他利害关系； （10）法律法规或比选人须知前附表规定的其他情形。 |
| 36 | 比选申请文件中权利和义务应符合比选文件的规定 | （1）比选申请人应接受比选文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； （2）比选申请人未增加委托人的责任范围，或减少比选申请人义务； （3）比选申请人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； （4）比选申请人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； （5）比选申请人在投标活动中无欺诈行为； （6）比选申请人未对合同条款有重要保留。 |
| 37 | 纪律和监督 | （1）比选人在开标之后，发出中选通知书之前，不接受任何放弃比选的申请。 （2）中选通知书发出后，中选人放弃中选项目，比选人可取消其中选资格。 （3）比选工作将公开接受社会监督。 监督部门：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司资产管理部 地址：崇州市崇阳大道1456号 电话：028-82251318 |
| 注：表中未填内容请见比选公告和比选申请人须知。比选申请人须知前附表与正文不一致的，以比选申请人须知前附表为准。 |  |  |

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

资格要求

具备独立法人资格、持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行出具）。

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

比选申请人近两年内（自2024年1月1日起，以合同签订时间为准）承担1个及以上企事业单位的广告制作安装服务等类似业绩，业绩金额要求在10万元以上。

### 附录3资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1.比选申请人对通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中列为失信被执行人的比选申请人，不得参加本次比选。 2.比选申请人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单。 3.在2024年1月1日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪。

### 附录4资格审查条件（人员最低要求）

人员要求

项目负责人：1名，需同时满足以下要求： 1.提供比选截止日前连续在比选申请单位6个月社保缴纳证明； 2.2024年1月1日至今至少1项在企事业单位的广告制作安装服务项目中担任项目负责人或项目经理职务的业绩。

比选申请人须知

一、总则

（一）工作内容

见比选公告及比选申请人须知前附表。

（二）费用及支付方式

1.费用说明

比选申请人完成的工作内容应至少满足比选公告描述的标准要求，比选申请报价超过限价的，其比选申请文件将被否决。

2.支付方式

支付方式和时间：见合同支付条款。

（三）比选申请人资格要求

见比选公告。

（四）比选申请文件要求

1.装订要求及密封。见比选申请人须知前附表。

2.除比选申请人对错误处必须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由比选申请文件签字人签字或加盖比选申请人公章。

（五）比选文件的递交

1.比选文件递交的截止时间：见比选公告。

2.比选文件递交的地点：见比选公告。

（六）比选申请文件的开启

比选人将于递交比选申请文件截止时间准时开标，比选人邀请比选申请人参加比选申请文件开标，比选申请文件将统一开封。比选文件递交截止时间后，如果比选申请人未达到三个（不含三个），将不开启比选申请文件，原封退还，并将再次发布比选公告。

（七）比选评标办法

本次比选采用单信封形式，评标方法采用综合评分法，按得分由高到低的顺序推荐中选候选单位。

（八）推荐中选候选人、确定中选人

见评标办法。

（九）比选结果公示及通知

比选人将中选候选人名单在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上公示3个工作日。比选申请人或其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。公示结束且未收到任何投诉意见，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，向未中选人发出中选结果通知书。

（十）合同签署

在中选通知书发出之日起30日内按中选人比选申请报价签订合同协议书，同时签订安全生产合同。

（十一）比选申请人注意事项

1.无论结果如何，比选申请人自行承担本次比选的一切费用，总费用包括但不仅限于产品运输、保险、代理、制作、培训、税费、安装、验收和比选文件规定的其他费用等；

2.比选申请人必须保证所提交的全部资料的真实性。

（十二）严禁比选申请人向参与比选、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选、评标工作的有关信息。

（十三）比选申请人在比选过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选。

（十四）本次比选严格依据公开、公平、公正的原则进行。在比选过程中禁止任何形式的不正当竞争行为（包含但不限于第十二条、第十三条），一经发现，立即取消涉事单位的参选资格,并纳入我公司招标黑名单。

二、比选文件

1．比选文件的内容

1.1比选文件包括下列部分：比选公告、比选申请人须知、评审办法、合同条款及格式、制作清单、比选申请文件格式及补遗书（如有）。

1.2除本比选文件约定的内容外，比选人在比选期间发出编号的通知书（如果有）和其他正式有效函件，均是比选文件的合法组成部分。

1.3比选申请人须仔细阅读比选文件，按比选文件的规定与要求编写比选申请文件。

1.4比选申请人应认真检查比选文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应在递交比选申请文件截止之日2个工作日（不含截止日）前向比选人提出，以便补齐。

2．比选文件的澄清、解答和修改

2.1比选申请人对比选文件（仅对比选文件）如有疑问，必须在递交比选申请文件截止之日2个工作日（不含截止日）前，以书面方式（传真或信函）向比选人提出。

2.2在递交比选申请文件截止之日2个工作日（不含截止日），比选人可能会因上款的原因或其他任何原因，对比选文件进行澄清或修改。

2.3比选申请文件递交截止之日前，比选文件通知书（如果有）由比选申请人在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司网站（http://www.sccrgs.com/）上自行下载。

比选申请人应在比选申请期间实时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程中如有问题或疑问请及时与比选人联系，逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

2.4为使比选申请人在编写比选申请文件时有合理的时间纳入上述通知书的内容，必要时比选人可按本须知规定，酌情延长送交比选申请文件截止日期。

三、比选申请文件的编制

1．比选申请文件的内容

1.1比选申请人编写的比选申请文件，应包含本比选文件第六章的全部内容。

1.2比选申请文件编写时应按照本比选文件第六章中提供的格式或大纲编制，除另有规定外。

2．比选申请价

2.1本合同为单价合同，比选申请人的1次比选申请报价为最终报价，应包括完成项目所有工作内容，并提供满足要求的成品及服务。

2.2最高比选申请限价

本项目比选申请报价不得高于比选人公布的最高比选申请总价限价，否则比选申请文件将视为无效。

3．比选申请文件有效期

3.1比选申请文件有效期为自开标之日起90日。

3.2在特殊情况下，比选人可以根据需要向比选申请人提出延长比选申请文件有效期的要求，比选申请人应立即以传真或信函等书面形式对此作出答复。

4．比选申请文件正副本及签署

4.1比选申请人递交比选申请文件的份数为：正本一份，副本一份。请在文件封面予以标注“正本”或“副本”。

4.2比选申请文件上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位章,并由法定代表人或其授权代理人签署。由法定代表人签署的，须提供法人身份证明；由授权代理人签署的，须按要求提供法定代表人授权书，否则比选申请文件视为无效。

4.3比选申请文件的任何一页都不得涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，均应由上述签字人在改动处小签或加盖比选申请人单位章。

4.4当正本与副本的文本内容出现不一致时，将以正本为准。

- 5.每个比选申请人只能提交一份比选申请文件，且比选申请人必须对本项目的全部内容比选申请，只对项目的某一或某些内容响应者，其比选申请文件将不予接受。

6．中选人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目的关键性或核心工作委托他人完成。

四、比选申请文件的送交

1．比选申请文件的密封（包装）和标记

1.1比选申请文件（正本、副本）统一密封包装在封套中，封套封口处须加贴密封条或加盖密封章。其他要求详见比选申请人须知前附表。

1.2因比选申请人或任何其它第三方原因致使比选申请文件未按比选文件要求时间送到指定地点或遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早开标、失密等情况，比选人概不负责。

2．送交比选申请文件截止时间

2.1比选申请人须按比选公告规定的时间和地点，将比选申请文件面送比选人签收，否则不予接收。

3．比选申请文件的更改与撤回

3.1在送交比选申请文件截止时间以前，比选申请人可以书面方式要求更改或撤回比选申请文件，但该书面材料必须经比选申请文件签字人签署，并在送交比选申请文件截止时间以前送达或传真通知比选人。

3.2送交比选申请文件截止时间以后，比选申请文件不得更改、撤回。

3.3比选申请文件送交时出现下列情形之一的，比选人将予以拒收：

①逾期送达或者未送达指定地点；

②未按要求进行密封的；

五、开标、评审与定标

1．开标

1.1比选人将按比选公告规定的时间（或通知书延长开标后的具体时间）和地址，在评审现场进行开标。

1.2开标会由比选人主持，邀请有关方面代表参加。所有比选申请人应派代表出席开标会。若比选申请人未派代表出席开标会，将视为默认开标结果。

1.3开标时，比选申请人或其代表检查比选申请文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众开标并宣读比选申请人名称、密封等情况。开标过程应记录在案，比选人和参加开标会的各比选申请人代表在开标记录表上签字。

2．评审

比选人将依照中华人民共和国的有关法律规定组建评审委员会。

评审委员会构成：5人。评审委员会对比选申请文件的形式、响应性、资格等进行综合评审。

评审原则

评审参照中华人民共和国招投标相关法律法规中规定的有关评审要求以及比选文件的要求和条件进行。

评审委员会将遵循公平、公正的原则对所有比选申请人的比选申请进行评审，并都采用相同的程序和标准。

评审办法：评审采用单信封形式，评标方法采用综合评分法，评标程序按照资格审查、量化评分并按得分由高到低排序、推荐中选候选人进行。

评审委员会按照第三章规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

3．定标

3.1比选人依据评审委员会的评审报告和推荐的中选候选人，进行综合评定后，确定中选人。

3.2评审结果将在评审完成后公布在比选人指定网站上3个工作日，接受社会监督。比选申请人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

3.3比选人在发出中选通知书前，有权拒绝所有比选申请，并不必解释原因。

3.4所有比选申请文件被评审委员会否决或被比选人拒绝后，比选人可依照本办法重新比选或采用其他方式确定中标人。

3.5投诉处理

本次比选监督部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年7月6日国家发展改革委等七部委令第11号、国家九部委2013年第23号令修订）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交规〔2024〕7号）的规定接受比选申请人或者其他利害关系人针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第11号（九部委第23号令修订）和川交规〔2024〕7号的规定执行。超出投诉时效的以及应先向比选人提出异议而未提出的相关投诉都将不予受理。

4．中选通知书

4.1定标后，比选人向中选单位发出中选通知书，确认其比选申请已被接受。比选申请人在收到中选通知书后，应立即以书面或传真方式告知比选人。

4.2中选通知书是合同文件的组成部分，对比选人、比选申请人都有约束力。

六、合同的授予和签署

1．合同的签署

1.1中选人在收到中选通知书后，应按中选通知书要求，及时与比选人签订合同。

2．纪律约束与监督

2.1严禁比选申请人采取不正当手段，通过参与比选、评审工作的有关人员获取与比选、评审工作有关的涉密信息。也不得通过各种途径向比选人、评审专家和有关领导施以任何干预和影响。

2.2比选申请人在比选申请过程中：严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性；严禁以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选申请。

2.3如发现比选申请人有上述行为，将取消其比选申请资格；如已中标，比选人可宣布其中标无效，并可将合同授予第二中标候选人或者重新组织比选。

3．保密

3.1有关部门、比选人对比选申请人的比选申请资料（尤其是技术秘密）负有保密义务。

七、监督机构

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营二分公司资产管理部

地址：崇州市崇阳大道1456号

电话：028-82251318

- 评审办法

《评审办法前附表》用于明确评审的方法、因素、标准。比选人根据本项目具体特点和实际需要详细列明评审因素、标准。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

评审办法前附表

2.1 初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 1.本次评标采用综合评分法，推荐中选候选人具体原则为： （1）评标委员会对通过评审的所有比选申请人，按照综合得分由高到低进行排序，若多个比选申请综合得分相同时，评标委员会依次按照以下原则排序： ①经评审的得分相等时，以服务方案评分高者优先； ②若候选人服务方案评分相同时，则按有利于比选人的原则进行推荐。 2.评标委员会按最终的排序推荐前3名中选候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。 3.在评标过程中，如有效比选申请不足3个，评标委员会应当对有效比选申请是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效比选申请仍具有竞争性的，应当继续推荐中选候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效比选申请是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选申请，并在评标报告中作出说明。 |  |
| 2.1 初步评审标准 | 2.1.1 形式评审标准 | 1．比选申请文件格式按照比选文件规定的格式、内容填写字迹、印章清晰可辨。 | （1）比选申请书按比选文件规定填报了比选报价、项目名称、服务期限内容； （2）比选申请文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | 2．比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、比选申请人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定。 | （1）比选申请函、授权委托书（如有）或法定代表人身份证明及比选申请文件格式规定要求签署的地方，比选申请人的法定代表人或其委托代理人均按照对应人员签署姓名，未使用印章、签名章或电子制版章代替签名； （2）比选申请函、授权委托书（如有）或法定代表人身份证明及比选申请文件格式规定要求加盖比选申请人单位章的地方均加盖比选申请人单位章，单位章内容与其营业执照名称一致，且未使用专用印章代替单位章； - 比选申请文件中有改动之处均加盖比选申请人单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认； - 单位章内容与单位营业执照名称一致，且未使用专用印章。 |
|  |  | 3．比选申请人法定代表人的委托代理人签署比选申请文件的，提供的相关证明材料符合比选申请文件要求（本款适用于如果比选申请文件由比选申请人法定代表人的委托代理人签署的情形） | （1）提交了授权委托书； （2）法定代表人和委托代理人均在授权委托书上对应人员处签名，未使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名； （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再次授权委托他人； （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效；授权委托书上应加盖比选申请人单位章。 |
|  |  | 4．比选申请人法定代表人若亲自签署比选申请文件的，提供的相关证明材料符合比选文件要求（本款适用于如果比选申请文件由比选申请人法定代表人签署的情形） | （1）提供法定代表人身份证明； （2）法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名； （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效；法定代表人身份证明应加盖比选申请人单位章。 |
|  |  | 5．比选申请文件应符合的其他规定 | - 信封比选申请文件中未出现有关比选申请报价的内容； - 外层封套上标注的所投项目名称与内装比选申请文件所投项目名称一致； （3）比选申请文件正、副本份数符合比选文件第二章“比选申请人须知”第21项规定。 |
| 2.1 初步评审标准 | 2.1.2 资格评审标准 | 1．比选申请人具备有效的营业执照基本账户开户许可证或基本存款账户信息表 | （1）比选申请人按照第六章“比选申请文件格式”“资格审查资料（一）比选申请人基本情况表”的附件要求提供了有效证明材料的扫描件。 |
|  |  | 2．比选申请人的类似项目业绩符合第二章“比选申请人须知”前附表第8项规定 | （1）比选申请人的类似项目业绩符合第二章“比选申请人须知”前附表第8项规定。 （2）提供的证明材料符合第六章“比选申请文件格式”要求。 |
|  |  | 3．比选申请人的信誉符合第二章“比选申请人须知”前附表第8项规定 | （1）比选申请人的信誉符合第二章“比选申请人须知”前附表第8项规定。 （2）提供的证明材料符合第六章“比选申请文件格式”要求。 |
|  |  | 4．比选申请人还应符合下述规定 | （1）比选申请不存在第二章“比选申请人须知”前附表第35项规定的任何一种情形（按本项资格评审标准第3目信誉要求已评审的，此处不再评审）。 |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 | 1.比选文件载明的比选项目服务期限符合比选文件规定。 |  |
|  |  | 2.比选申请文件对比选文件的实质性要求和条件在比选申请书作出响应。 |  |
|  |  | 3.权利义务按比选文件的规定在比选申请函中作出承诺。 |  |
|  |  | 4.权利义务符合比选文件的规定 | (1)比选申请人应接受比选文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法; (2)比选申请人未增加发包人的责任范围，或减少比选申请人义务; (3)比选申请人未提出不同的成果验收和支付办法; (4)比选申请人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议; (5)比选申请人在比选申请活动中无欺诈行为; (6)比选申请人未对合同条款有重要保留。 |
| 3. 详细评审 | 分值构成（总分100） | 评分分值构成:满分100分。 服务方案:35分; 项目业绩:35分; 评审价：30分。 分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
| 4. 报价 | 4.1报价修正 | 1.比选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选报价进行修正，比选中请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选中请人不接受修正价格的，评审委员会应否决其比选申请。2.修正后的报价超过最高限价，评审委员会应否决其比选申请。3.修正后的比选报价作为签订合同的一个依据，也作为评审价得分计算的依据。 |  |
|  | 4.2评审基准价计算方法 | 评审价=比选报价函上的报价比例。 1.若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算： （1）未在投标函上填写投标报价比例； （2）投标报价的报价比例无法确定具体数值； （3）投标函上填写的标段号与投标文件标记的标段号不一致； （4）投标报价超出招标人公布的最高投标限价或者低于投标最高限价的90%(不含90%)(当所有报价均低于最高投标限价的90%，按照最高投标限价的90%作为评标基准价)； 2.评审基准价的计算(计算结果均保留小数点后2位，形如“**,**%”)： （1）当有效评审价的比选申请人数量≤10家时，取所有有效评审价的算术平均值作为评审基准价； （2）当有效评审价的比选申请人数量>10家时，去掉其中的一个最高价和一个最:低价后取剩余有效评审价的算术平均值作为评审基准价。 3.评审基准价在整个比选期间保持不变，不因招比选申请当事人异议、投诉以及其它任何情形而改变. |  |
|  | 4.3评审价的偏 率计算公式 | 偏差率=100%*¦(算术性修正后比选报价-评审基准价)/评审基准价¦。 偏差率保留2位小数(形如0.01%)。 |  |
| 5.评审结果 |  | 本项补充: 1.评审委员会对通过评审的所有比选申请人，按照详细评审评分因素和标准进行评分，然后按照比选申请人的综合得分由高到低的顺序推荐3名中选候选人(若不足3名，则取实际数量)。 2.若多名比选申请人在同一标段的综合得分相同，首先按比选申请人评审价由低到高进行排序，比选中请人评审价也相问时，则按服务方案得分由高到低进行排序;若服务方案得分还相同，则按有利于比选人的原则进行推荐。 |  |

评分因素与权重分值（满分100分）

| 条款号 | 评审因素细项与评分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 评审因素权重分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 服务方案 | 35分 | 对本项目工作的理解及认识和工作大纲A1 | 7分 | 清晰阐述项目背景、目标及“智慧云仓”党建氛围打造的重要性，与高速公路行业特点紧密结合。大纲内容全面，包含设计、制作、安装、验收等全流程，逻辑清晰。 一般得4.2～5.1分，良得5.2～6.1分，优得6.2～7分，无此项得0分 |
|  |  |  | 对本项目工作的重点分析及相应措施 A2 | 7分 | 准确识别“智慧云仓”党建氛围相关标识和安装（如交通导改、施工安全）等重点环节。针对重点提出具体措施（如分阶段施工方案、材料质量控制方案等），可操作性强。一般得4.2～5.1分，良得5.2～6.1分，优得6.2～7分，无此项得0分 |
|  |  |  | 对本项目工作的难点分析及相应措施 A3 | 7分 | 深入分析难点（如恶劣天气影响、多工种协调、视觉一致性保障等），并提出解决方案。 一般得4.2～5.1分，良得5.2～6.1分，优得6.2～7分，无此项得0分 |
|  |  |  | 对本项目的工作计划A4 | 7分 | 计划细化到周/月，关键节点（如设计审查、安装验收等）。人力、设备、材料分配合理，与进度匹配。 一般得4.2～5.1分，良得5.2～6.1分，优得6.2～7分，无此项得0分 |
|  |  |  | 对本项目的建议及服务质量保证措施A5 | 7分 | 提出本项目的建议，明确质量保证措施、检查流程、售后维护承诺等。 一般得4.2～5.1分，良得5.2～6.1分，优得6.2～7分，无此项得0分 |
|  |  |  | 注： 评委打分说明： “优”标准：内容全面、分析透彻、措施具体且创新性强，完全符合项目需求。 “良”标准：内容较完整，分析合理，措施可行但创新性一般。 “一般”标准：内容基本覆盖，分析浅显，措施常规。 “无”标准：未提供相关内容或严重偏离要求。 比选申请文件技术建议书评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 项目业绩B | 35分 | 比选申请人过往相关业绩B1 | 15分 | （1）满足资格评审业绩最低要求得9分； （2）扣除满足资格条件审查最低要求的业绩个数后，再提供自近两年内（2024年1月1日起，以合同签订时间为准）每增加1项符合比选公告中业绩门槛要求的业绩加3分。此项最高加6分。 |
|  |  |  | 拟委任本项目负责人过往相关业绩B2 | 20分 | （1）满足资格评审业绩最低要求得12分； （2）扣除满足资格条件审查最低要求的业绩个数后，再提供自近两年内（2024年1月1日起以合同签订时间为准）每增加1项符合比选公告人员要求中业绩门槛要求的业绩加4分。此项最高加8分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价F | 30分 | 评标价得分F计算公式： （1）如果比选申请人的评标价>评标基准价，则 评标价得分F=30－偏差率×100×E1 （2）如果比选申请人的评标价≤评标基准价，则 评标价得分F=30－偏差率×100×E2 其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； 本次比选 E1=1.2，E2=1。 此项最低得0分。 |  |  |

- 合同条款及格式

合同附件格式

附件一  合同协议书

附件二  安全生产合同

## 附件一：合同协议书格式

## 合同协议书

合同编号：

甲方：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为了甲、乙双方更好地履行合同条款，便于现场管理，双方在确保设计制作安装质量、文明施工、安全、进度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

第一条 服务概况

1.项目名称：四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司“智慧云仓”党建氛围打造项目

2.地    址：崇州市崇阳大道1456号

3.承接方式：        据实结算

第二条 工程价款及付款信息

1.工作量：                 详见制作清单

2.单价：             以制作清单限价*乙方报价比例为准

- 3.本合同为单价合同，按照制作价格清单，乙方承担本合同的实施、完成及其缺陷修复工作，单价为已标价清单限价的    %，结算金额=实际完成工作量×比选文件公布的业主限价×乙方的比选申请报价比例。合同价款含设计费、制作费、安装费、材料费、人工费、运输费、税费等本合同项下，甲方应向乙方支付的一切费用，除此之外，甲方不向乙方支付任何其它费用。

4.付款方式：

- 甲方在乙方设计、制作、安装完成并经甲方验收合格且按甲方要求提供合法有效发票后20个工作日内，向乙方支付实际结算金额的100%，即¥      元（大写：人民币        元整  ）。

- 在甲方向乙方支付相应款项前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的合法有效等额的发票，否则甲方有权顺延拒绝付款且不承担违约责任。

5.乙方账户信息：

账 户 名：

开 户 行：

账    号：

第三条 合同工期

1.合同工期为 90日以内，自合同签订起起算。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并验收合格且完成所有设备离场工作。

- 2.从工程竣工之日起 15 日内甲方应组织验收。

第四条 技术和管理要求

## 1.设计及制作要求

设计范围涵盖：户外美陈造型、墙面氛围形象改造、展板等。

## 2.制作与安装

按设计标准制作、安装成仁协调处户外道路美陈、展板等。

## 3.技术要求

设计：设计需经甲方确认后方可施工，确保符合甲方品牌形象和场所风格。

制作：材料应符合国家法律法规，环保、无毒、无害、耐用。需提供材料出厂合格证及检测报告（含耐候性、抗冲击性指标）

安装：符合设计方案要求、楼顶标志抗风等级≥10级

第五条 质量验收标准

1.制作安装后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后15个工作日内组织验收。

2.乙方承诺定制服务制作质量：按照清单，确保定制的内容保持一致、材质及尺寸一致，字迹、图片清晰，安装牢固。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。无论何时，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，除此之外甲方不承担其它任何责任；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

4.双方严格遵守国家有关设计制作安装规范、标准，凡不符合有关标准和设计安装等要求所造成的经济损失均由违约方负责。

5.按照国家有关规定，本项目的缺陷责任期为：通过验收之日起计算12个月。

第六条 甲方权利义务

1.甲方委派专人为现场管理代表，代表甲方处理日常管理事宜，监督检查制作内容、质量和进度，制作期间的质量验收及其他事宜。

2.及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付服务款项。

3.在设计制作安装前向乙方提供相关内容资料。

4.配合乙方制作安装时，协调内外部关系。

第七条 乙方权利义务

1.乙方委派    为该项目负责人，代表乙方负责合同的执行，按照甲方的要求保质保量完成合同任务，解决由乙方负责的各种事宜。未经甲方许可乙方不得擅自更换项目负责人。

2.乙方按双方制定的清单和设计方案进行制作，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时，经双方共同商议解决。

3.乙方应严格按照服务标准规范设计制作和安装，发现问题，及时自行解决，确保质量达到标准。

4.乙方施工人员进入现场时应开展安全技术交底，提供必须的劳动保护用品，严禁一切违章作业行为。

5.做好安装施工组织，管理和维护现场清洁，并及时清除垃圾和不用的临时设施。

6.按照规范要求使用甲乙双方指定的合格材料，材料进场时应及时通知甲方指派的专人验收，不经同意不得使用代用材料。

7.因工程施工或工程质量（含材料本身质量）等原因给甲方、乙方或任何第三方造成财产损失、人身损害的，一切责任由乙方承担。甲方被要求承担后，有权向乙方追偿（包括但不限于赔偿金、补偿金、罚金、律师费、诉讼费、保全费、保全担保保险费、差旅费等）。

第八条 制作变更

1.甲方交付的制作清单和有关技术资料，作为本次服务的有效依据，双方均不得擅自修改。

2.制作过程前，如甲方需变更设计或材料，必须提前5个工作日内以书面形式通知乙方。若在制作过程中，因甲方需变更设计或材料的，工期做相应顺延，且因此而给乙方增加的工作量，甲方应给予相应补偿，届时由甲乙双方协商确定。

3.工程在定制服务制作过程中，发现安装条件与设计不符，乙方应及时通知甲方，经甲方同意后方可变更施工。由甲、乙双方共同实际确认，价格按照合同价另行协商，变更后的价格经甲方书面确认后，乙方方可继续施工，否则，就该部分价款，甲方有权不予支付。

第九条 违约责任

1.本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件），不得擅自变更或解除。

2.本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费等。

3.乙方未按合同工期完工的，每逾期1日，应按合同总金额的千分之一支付违约金，违约金累计计算；逾期超过【30】日，甲方有权解除合同不予支付乙方合同价款，并有权要求乙方按合同总金额的20%支付违约金。

4.乙方所交付的工作成果的材料材质、尺寸、安装质量等不符合合同约定的，甲方有权视情况要求乙方整改、更换或解除合同。如甲方要求整改或更换的，乙方应承担由此导致的一切费用，且因整改或更换导致逾期的，乙方还按本条第3款约定承担逾期的违约责任；如甲方要求解除合同的，甲方除有权不予支付乙方合同价款外，还有权要求乙方按合同总金额的20%支付违约金，同时，若有已安装完成的部分，乙方须按甲方要求自行拆除恢复至安装前的原状。

第十条 不可抗力

1.乙方必须认真视察现场，使自己熟悉现场的位置，确定制作范围和现有场所条件。

2.在安装期内如不可抗力（暴雨、滑坡、地震等），不能按时完成施工的，乙方在不可抗力发生之日起3个工作日内书面通知甲方，工期作相应延长。

第十一条 争议解决

与本合同有关或因履行本合同引起的争议，双方友好协商解决。协商不成，交由  甲方  公司注册地所在地人民法院管辖。

第十二条 通知与送达

1.协议双方有效通讯地址与联系方式

（1）甲方有效通讯地址：崇州市崇阳大道1456号

联系电话：

（2）乙方有效通讯地址：

联系电话：

2.双方有关协议履行过程中的书面文件或通知，以及相关司法文书、法律文件等均应按照上述通讯地址或联系方式送达。如有变更应提前30日内书面通知对方。否则，按照上述地址或方式寄送，均视为有效送达且不得异议。

第十三条 其他

1.本合同未尽内容，双方友好协商，以书面补充协议的形式另行签署；

2.甲、乙双方签订的补充协议，具有同等法律效力。

3.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自双方签字、盖章之日起生效。

【以下无正文】

本页为合同签署页

甲方：

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司（盖章）

负责人或授权代理人：

乙  方：

（盖章）

法定代表人或授权代理人：

合同签订时间：     年   月   日

附件二  安全生产合同格式

- 安全生产合同

编号：     号

为在四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司“智慧云仓”党建氛围打造项目（项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实搞好安全管理工作，本项目甲方四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司(以下简称“甲方”)与承包人                      (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边、人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员（最少1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，除承担一切经济法律责任外，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收且无遗留问题后失效。

五、本合同正本 陆 份，合同双方各执正本 叁 份。

甲方单位：(盖章)

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

负责人或其委托代理人：

乙方单位：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

合同签订时间：    年    月    日

- 制作清单

A.清单编制说明

一、制作清单应与比选申请人须知、合同条款、技术管理要求及图纸等文件结合起来查阅与理解。

二、制作清单中所示价格均为人民币，单位为元。单价为比选人最高限价，比选申请人无需修改，比选申请人只需在比选申请报价文件中填写报价比例。

三、制作清单中所列制作数量是估算的预计数量，仅作为比选申请人报价的参考，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，按制作清单的业主限价乘以比选申请人报价比例确定的单价计算的支付额；或者，根据具体情况，经业主审批的单价或总额价计算支付额。

四、本次合同为综合单价合同，单价按业主限价限价乘比选申请人报价比例后的单价作为合同单价，合同单价小数点保留两位，承包人应无条件接受。

五、制作清单中所有标价的单价和总价，已包括了为实施和完成合同所需的劳务、车辆通行费、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及报废、损害、更换材料的运输入库和合同所有责任、义务和一般风险。

六、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的制作清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同的有关细目的单价或总额价之中。

七、对于符合要求的比选申请文件，在签订合同协议书前，如发现清单中有不符合比选文件要求的，应按比选文件规定予以修正。

B.制作清单

注意：

一、制作清单中所示限价为业主招标最高限价，比选申请人无需修改。

二、比选申请人只需在制作清单中的比选申请人报价比例栏填写报价比例，且所有细目的报价比例必须与比选申请函的报价比例一致，如不一致，评标时不作修正，签订合同时按比选申请函的报价比例修正；

三、比选申请报价金额应为限价乘以报价比例，如计算结果不一致，签订合同时将按报价比例进行修正。

四、比选申请报价比例应唯一且确定，以清单限价乘以报价比例作为结算单价。

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司“智慧云仓”党建氛围打造项目

| 制作清单序号 | 类别 | 内容/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外美陈造型 | 约L7.5m*H2.5m，镀锌板烤漆立体造型、立体字烤漆、预埋 | 3 | 项 | 44978.33 | 134935 |  |
| 2 | 电箱彩绘美化 | 原画师现场手绘 | 1 | 项 | 2726 | 2726 |  |
| 3 | 入口墙面氛围形象改造 | L14m*H2m*2侧，立体造型、不锈钢拉丝电镀字 | 2 | 项 | 20475 | 40950 |  |
| 4 | 口号立体字 | 不锈钢烤漆字 高空安装 | 1 | 套 | 7834.67 | 7834.67 |  |
| 5 | 指挥大厅楼顶美陈 | L9m，不锈钢内发光字名称及logo高空安装 | 1 | 套 | 33040 | 33040 |  |
| 6 | 喷绘展板 | 桁架黑白布喷绘UV印：L6m*H3m，双面立方体 | 4 | 项 | 4195 | 16780 |  |
| 、7 |  | 桁架黑白布喷绘UV印：L3m*H2.2m，双面立方体 | 4 | 项 | 2261.6 | 9046.4 |  |
| 8 | 人工及运费 | 货车、人工、高空安装人员等 | 1 | 项 | 42050 | 42050 |  |
| 9 | 其他 | 作业车辆及垃圾清运、地面恢复 | 1 | 项 | 8233.33 | 8233.33 |  |
| 10 | 策划设计服务 | 三维设计（含施工图） | 1 | 项 | 36043.33 | 36043.33 |  |
| 11 |  | 平面设计 | 1 | 项 | 23806.67 | 23806.67 |  |
| 12 |  | 品牌LOGO设计 | 1 | 项 | 20243.33 | 20243.33 |  |
| 含税总计 |  |  |  |  |  | 375688.73 |  |

- 比选申请文件

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司

“智慧云仓”党建氛围打造项目

比 选 申 请 文 件

比选申请人：          （单位盖章）

日期：年月日

目  录

一、比选申请函

二、制作清单

三、授权委托书或法定代表人身份证明

四、资格审查资料

五、服务方案

六、其他资料（如有）

一、比选申请函

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司：

一、我方已仔细研究 	(项目名称)	比选文件的全部内容(含所有补遗书)，在考察工程现场后，我方愿意以单价为已标价制作清单限价的        %（以百分比表示，并保留两位小数），作为本次比选申请报价，结算金额=实际完成工程量×比选文件公布的制作清单限价×中选人的报价比例，按合同约定承担本项目工作。

二、工程质量：满足比选文件要求，安全目标：满足比选文件要求，合同工期：90日。

三、我方承诺在比选文件规定的比选申请有效期内不撤销比选申请文件。

四、如我方中选，我方承诺

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内按照你方的技术和管理要求完成合同规定的全部义务。

五、我方愿意提供比选人可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。且不存在联合体投标、转包和违法分包的情况，不存在比选文件第二章“比选申请人须知”第35项规定的任何一种情形。同时，比选申请文件中权利义务符合第二章“比选申请人须知”前附表第37款的规定。

六、若我方为第一中选候选人，但因存在“比选申请人须知”第35项涉及关联关系，我方自愿放弃第一中选候选人资格。

七、在合同协议书正式签署生效之前，本比选申请书连同你方的中选通知书将构成双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

八、 	(其他补充说明)。

比选申请人：  （全称）           （单位盖章）

法定代表人或其委托的代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期： 年 月 日

二、制作清单（含清单说明）

四川成渝高速公路股份有限公司公路运营管理二分公司“智慧云仓”党建氛围打造项目制作清单详见比选文件“第五章 制作清单”（A.制作清单说明、B.制作清单）

三、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：             （全称）

姓名：          （法定代表人签字）性别：   年龄：   职务：

系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（彩色或黑白）。

比选申请人：   （全称）  （盖单位章）

日  期： 年 月 日

注：

1．法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2．如果由法定代表人签署比选申请文件，仅提供本证明即可，但须附法定代表人身份证的影印件（彩色或黑白）。

3.法定代表人身份证明的时间应与法定代表人签署比选申请函的时间同日或在其之前。

（二）授权委托书(如有)

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认说明、递交、撤回、修改我方所递交的         项目比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目比选有效期内。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日期：   年   月   日

注：1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2．委托代理人只能是一个人且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效；

3．授权委托书后须附法定代表人和委托代理人身份证影印件（彩色或黑白）。

4．如果由委托代表人签署比选申请文件，仅提供本授权委托书即可。

5. 授权委托书的时间应与法定代表人或其委托代理人签署比选申请函的时间同日或在其之前。

四、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 技术职称 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：本页后应附比选申请人企业法人营业执照副本\资质证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本账户开户行出具）（复印件或影印件）。

- （二）近两年承担的业绩情况表

- 比选申请人近两年内业绩情况

- （自2024年1月1日起至今以合同签订时间为准）

| 序号 | 甲方名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同内容 | 甲方联系方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）本表后附比选申请人满足比选文件要求的业绩证明材料：合同清晰影印件。

（2）未附证明材料、证明材料不能反映相关信息的某项业绩视为无效。

（3）上述项目的业绩证明资料，日期以合同签订日期为准。业绩证明材料须体现合同签订时间、合同范围、合同签署页等内容，否则视为无效业绩证明。

- 拟委任的项目负责人员资历（业绩）表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 工作年限 |  |  |  |
| 从事广告安装制作服务工作年限 |  |  |  |  |  |
| 业 绩 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 2024年1月1日至今参加过的类似项目名称 |  | 担任职务 |  | 委托人及联系电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：

（1）本表后附比选申请人满足比选文件要求的业绩证明材料：合同清晰影印件。

（2）未附证明材料、证明材料不能反映相关信息的某项业绩视为无效。

（3）上述项目的业绩证明资料，日期以合同签订日期为准。业绩证明材料须体现合同签订时间、合同范围、合同签署页等内容，否则视为无效业绩证明。

- （三）信誉承诺函

致      （比选人名称）：

我方承诺：

（1）在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）。

上述内容如经比选人在比选申请截止日查询结果不符的，使得我方的资格条件不符合比选文件规定的，评选委员会应否决我方比选申请。

（3）我单位  （比选申请人名称）   （统一社会信用代码）  、法定代表人  （姓名）   （身份证号） 、拟任项目负责人  （姓名）   （身份证号） 在 2024 年1月 1 日至本项目比选申请文件递交截止日，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中选合同签订之前发现我单位或法定代表人或项目负责人在上述期间存在犯行贿罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人或项目负责人在上述期间存在行贿犯罪的，比选申请人支付比选人2万元作为违约金。

比选申请人：                       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

日 期：     年     月    日

注：比选申请人无需附相应网站查询结果，仅提供本承诺函即可。

（五）服务方案

服务方案（应包括但不限于下列内容）

- 对本项目工作的理解及认识和工作大纲

- 对本项目工作的重点分析及相应措施

- 对本项目工作的难点分析及相应措施

- 对本项目的工作计划

- 对本项目的建议及服务质量保证措施

六、其他资料（如有）